# Приложение

# Перспективная инвестиционная площадка г. Азов  «Юго-Восточная промышленная зона»

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 1 | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | Отсутствует кабельная инфраструктура до города Азов | Необходимо строительство ВОЛС от г. Батайска до г Азов порядка 33 км | 2400,0 | 12000,0 | 1 год | 6 месяцев | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС ПС-63 г. Азов, ул. Ленина 124 (ориентировочной протяженностью 7,6 км, в том числе: 2,4 км прокладка кабеля в существующей кабельной канализации; строительство кабельной канализации 5,2 км; 5,2 км прокладка кабеля в построенной канализации) | 878,4 | 5 856,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 5 км от существующей сети (сигнал в Азов идет по 2 арендованным волокнам) | 800,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная  инвестиционная площадка Азовского района

Новоалександровское сельское поселение, х. Павловка

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 2. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходимо строительство 42 км ВОЛС | 1300,0 | 12 600,0 | 1 год | 6 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутсвует | Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС ПС-63 г. Азов, ул. Ленина 124 (ориентировочной протяженностью 8 км, в том числе: 5,5 км прокладка кабеля в существующей кабельной канализации; 2,5 км прокладка кабеля в грунте в ПВХ трубе D=63 мм) | 657,0 | 4 380,0 |  |  |  |

Перспективная инвестиционная площадка Аксайского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 3. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует Узел доступа СПД ОАО Ростелеком г. Аксай ул. Ленина, 30 | 1 этап – строительство ВОЛС г. Аксай – ст. Ольгинская. Прокладка оптического кабеля ВОК-48 в существующей телефонной канализации – 3,8 км; строительство кабельного перехода под рекой Дон методом ГНБ – 0,8 км; прокладка оптического кабеля ВОК-48 в грунте 24,5 км. | 2 451,6 | 16 344,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  |  |  | 2 этап – строительство ВОЛС ст. Ольгинская – х. Верхнеподпольный. Прокладка оптического кабеля ВОК-24 в грунте – 12,8 км. Общая протяженность трассы – 41,9 км. | 806,4 | 5 376,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка Багаевского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 4. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Прокладка оптического кабеля ОК-16 по существующим каналам связи от АТС 57-3 до колодца кабельной связи ККС №616 -2,3 км, прокладка кабеля в грунте от ККС №616 до Перспективной инвестиционной площадки -5,4 км, прокол под автодорогой – 3 шт.(0,03 км), монтаж оптического оборудования, монтаж соединительных оптических муфт – 5 муфт. | 510,3 | 3 402,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка г. Батайска «Южно-Батайская промышленная зона»

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 5. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | Необходимо строитель ство ВОЛС порядка 4 км | Необходимо строительство порядка 4х км ВОЛС от Дома связи ж/д станции Батайск | 120,0 | 1200,0 | 3 мес | 1 мес | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Строительство ВОЛС: прокладка кабеля ВОК - 96 в существующей телефонной канализации - 3 км, прокладка кабеля ВОК - 96 в грунте -2,9 км устройство скрытых подземных переходов методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) - 7шт (15м -2шт; 50м -4шт;170v - 1in) монтаж оборудования по технологии GPON | 580,5 | 3 870,0 |  |  | 1 Гбит/cек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 8 км от существующей сети | 1 252,0 | 2014 -2015 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная  инвестиционная площадка Белокалитвинского района

Шолоховское городское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 6. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходим подвес ВОЛС по опорам порядка 3,5 км и укладка 3 км в грунте | 1 500,0 | 13 500,0 | 1 год | 3 мес | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | согласно ситуацион ного плана АТС г.Б.Калитва ул. Ветеранов 6 | От АТС г.Б.Калитва, ул.Ветеранов 6 в существующей телефонной канализации проложить оптический кабель протяженностью 5,5 км до оконечного колодца. Далее кабель проложить в грунте протяженностью 3 км. Смонтировать оконечное оборудование (оптические кроссы, медиаконверторы). Предусмотреть строительство скрытого подземного перехода через автодорогу федерального значения М-21 | 577,8 | 3 852,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 3,5 км от существующей сети | 480,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка Боковского района х. Коньков

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 7. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 15 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Боковский район х. Коньков Боковский ЛТЦ, ст. Боковская, пер.Книжный,11 | Строительство телефонной канализации, прокладка кабеля в грунте, прокладка кабеля по стене здания, внутри помещений | 630,8 | 4 205,4 |  |  | 1 Гбит/сек |

Приоритетная инвестиционная площадка Верхнедонского района Казанское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 8. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 15 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Казанское сельское поселение Верхнедонской район 670 м на юг от х.Пухляковский Казанский ЛТЦ, ст. Казанская Матросова, 25 | Прокол горизонтального направленного бурения (ГНБ) под речкой и левадой. Предусмотреть оформление согласований прохождения линий связи по земельным угодиям фермерских хозяйств и СПК в зоне ответственности владельца. Предусмотреть отводы х. Кукуевский - на 2,4 км, х. Поповский - на 4,5 км | 875,3 | 5 835,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Веселовского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 9. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  | Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п.Веселый, ул.Октябрьская,178 (ориентировочной протяженностью 2,6 км, в том числе 1,8 км в существующей канализации, 0,8 км прокладка кабеля в грунте). Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов. | 147,6 | 984,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Волгодонска

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 10. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | Необходимо строительство ВОЛС порядка 12 км | Необходимо строительство ВОЛС порядка 12 км от ж/д ст. Волгодонск | 470,0 | 3600,0 | 1 год | 2 мес | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка Волгодонского района х. Лагутники

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 11. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходимо строительство ВОЛС по городу порядка 10 км | 470,0 | 3000,0 | 4 мес. | 1 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Существует ВОЛС Волгодонск-Романовская | Необходимо проложить кабель ВОК 8 волокон в грунт 1 км. Установить антивандальный телекоммуникационный шкаф. Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов. | 63,0 | 420,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка г. Гуково

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 12. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | Необходимо строительство ВОТ от ст. Лихая путем укладки в сложном грунте | Строительство 29 км ВОЛС от ст. Лихая путем укладки кабеля в грунт | 3 800,0 | 31 000,0 | 2 года | 1 год | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | согласно ситуационного плана г. Гуково ул. Баранова, 14 | Строительство телефонной канализации 2-х канальной – 1,2км. Прокладка кабеля ОК в существующей кабельной телефонной канализации – 0,8км. Прокладка кабеля ОК в проектируемой кабельной телефонной канализации – 1,2км. Прокладка кабеля ОК в грунте – 3,5км. Строительство проколов под автодорогой 2шт – 0,02км. | 494,8 | 3 298,8 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 6 км от существующей сети | 784,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка г. Донецка

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 13. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до г. Донецк отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | согласно ситуационного плана АТС-2, г. Донецк, 12 квартал, д. 21/1 | Построить новую кабельную телефонную сеть от существующего колодца кабельной связи ККС № 779 через улицу Веселая до инвестиционной площадки протяженностью 0,8 км, выполнив скрытый подземный переход методом горизонтального направленного бурения 0,02 км через асфальтированную проезжую часть улицы Королева. Предусмотреть строительство телефонных колодцев в зависимости от проложенной трассы (количества поворотов и максимального расстояния между колодцами). Проложить оптический кабель по существующей кабельной канализации связи -1,67 км и далее по вновь построенной кабельной канализации связи 0,8 км до инвестиционной площадки. | 223,7 | 1 491,6 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 4,5 км от существующей сети | 600,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка Дубовского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 14. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Имеются свободные волокна в существующей ВОЛС г. Волгодонск – с. Дубовское | Устройство тройниковой муфты на существующей ВОЛС, строительство ВОЛС 1,2 км, оконечное оборудование для подключения к сети передачи данных Дубовского района | 94,5 | 630,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Егорлыкского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 15. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  | Необходимо построить 1 отверстную телефонную канализацию протяженностью 0,8 км, выполнить монтаж и дооборудование кабельной канализации связи ККС 2 - 12 шт. Проложить кабель ВОЛС 10 волокон в телефонную канализацию протяженностью- 4,2 км. Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов. | 387,0 | 2 580,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Заветинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 16. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 12 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Зверево

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 17. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Строительство 10 км ВОЛС от ж/д ст. Зверево до места расположения площадки | 280,0 | 3 000,0 | 12 мес. | 1 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | согласно ситуационного плана г. Зверево ул. Обухова, 32 | Прокладка кабеля ОК в существующей кабельной телефонной канализации – 1,8км. Прокладка кабеля ОК в грунте - 5 км. Строительство проколов под автодорогой 2шт – 0,1км. Строительство проколов под ж/д 1шт – 0,1км. Монтаж разветвительных муфт в грунте - 2 шт. | 595,8 | 3 972,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети | 1 700,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Приоритетная инвестиционная площадка Зерноградского района

поселок Зерновой, Зерноградское городское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 18. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  | Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п.Зерновой, ул.Специалистов, 16 (ориентировочной протяженностью 1км, в том числе 600м строительство ВЛС с установкой опор оборудованных ж/б приставами, 400м прокладка кабеля в грунте) | 44,6 | 297,6 |  |  | 1 Гбит/cек |

Приоритетная инвестиционная площадка Зерноградского района  поселок Экспериментальный

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 19. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  | Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п.Экспериментальный, ул.Шоссейная, 6 (ориентировочной протяженностью 1,77км, в том числе 370м строительство ВЛС с установкой опор оборудованных ж/б приставами, 1,4 км прокладка кабеля в грунте) | 101,2 | 674,4 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка Зимовниковского района Кутейниковское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 20. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Проводная связь отсутствует | Прокладка ВОЛС от отпайки магистрального кабеля Зимовники-Волгодонск до площадки 13 км. | 819,0 | 5 460,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Кагальницкого района  Кировское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 21. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 1 000,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | В существующей канализации прокладка кабеля ОК-8 1,1км, по существующим опорам прокладка кабеля ОК-8 0,5км. Строительство телефонной канализации и прокладка кабеля ОК-8 1 км | 203,4 | 1 356,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Кагальницкого района х. Дружный

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 22. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 1 000,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | От муфты на соединительную линию Николаевский-Новобатайск проложить оптический кабель ОК-8 7км в грунт. | 441,0 | 2 940,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Каменского района Глубокинское  городское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 23. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Глубокинское городское поселение Каменский район в границах рабочего поселка Глубокий АТС п. Глубокий ул. Артема, 243 | Прокладка оптического кабеля от АТС п. Глубокий ул. Артема, 243 по существующей канализации 2,3 км, далее в грунт - 7 км. Предусмотреть строительство скрытого подземного перехода через автодорогу федерального значения М-4, предусмотреть строительство скрытого подземного перехода через железнодорожное полотно. | 675,4 | 4 502,4 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Каменск–Шахтинска 13,6 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 24. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходимо строительство 2 км ВОЛС | 50,0 | 600,0 | 1 мес. | 1 мес. | 100 мбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Южная часть г. Каменск-Шахтинский, район автодрома, ул. Профильная, 35АТС-3, ул. Освобождения 13 | Прокладка кабеля ОК-48 в существующей и построенной телефонной канализации с установкой в районе застройки коммутационного климатического шкафа | 733,5 | 4 890,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети | 1 700,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Каменск–Шахтинска 46 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 25. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходимо строительство ВОЛС по опорам 3 км и в грунте | 100,0 | 900,0 | 3 мес. | 1 мес. | 100 Мбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | г. Каменск -Шахтинский, мкр Лиховской вСеверо-Восточной стороне от ул. Советской, 5г.Каменск,ул.Ворошилова №128, АТС№4 | Прокладка оптического кабеля от АТС №4 г.Каменска в существующей канализации 2км далее в грунте до выделенного участка в м-не Лиховской -21км с пересечением автотрассы М4 "ДОН" в 2 местах и ж/д полотно -1 переход, автодороги Каменск-Лиховской-1переход | 1 847,7 | 12 318,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети | 1 700,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Каменск–Шахтинска 83 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 26. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходимо строительство ВОЛС по опорам 7 км и в грунте 5 км | 1 400,0 | 7 100,0 | 6 мес. | 1 мес. | 100 мбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | В южной части г. Каменск-Шахтинского в Западном направлении от мкр Октябрьского АТС-3, ул. Освобождения 13 | Прокладка кабеля ОК-48 в грунте от установленного в районе застройки площадки 13,6 Га (Профильная, 35) коммутационного шкафа; установка коммутационного климатического шкафа; строительство колодцев по трассе кабеля для подключения воинских частей и поселков Октябрьский, Шахта №17, 32, | 513,9 | 3 426,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети | 1 700,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная  инвестиционная площадка Кашарского района Кашарское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 27. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 9 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | с. Кашары Кашарский ЛТЦ, сл.Кашары ул. Ленина 56 | Прокладка кабеля ОК-8 в существующей канализации - 0,05км, строительство телефонной канализации 0,015км, прокладка кабеля по стене 0,1км. Монтаж оптического кросса-2 шт.; монтаж шкафа на стороне абонента - 1 шт.; монтаж оконечного оборудования. | 27,5 | 183,6 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка Константиновского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 28. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС не проложена. Точка включения ВОЛС возможна по адресу г. Константиновск ул. Ленина 46. Телефонная канализация проложена до пересечения улиц Красноармей ская и 24 Гв. Дивизии. | Необходимо выполнить прокол через ул. 24 Гв. Дивизии 20 м с установкой смотровых устройств ККС-2 в кол-ве 2шт. Проложить кабель ВОК 24 волокна в городскую телефонную канализацию протяженностью- 1,9 км, от здания по ул. Ленина 46 до ул. 24 Гв. Дивизии. Далее проложить кабель ВОК 24 волокна в грунт протяженностью 23 км до ст. Богоявленской. Выполнить отпайку ВОЛС на 8 волокон и проложить в грунт 800 м оптического кабеля до инвестиционной площадки ст. Богоявленской. Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов. | 1 827,0 | 12 180,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка Красносулинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 29. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходимо подвесить 4 км ВОЛС по опорам и 7 км проложить в грунте | 1 240,0 | 8 200,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | На территории Красносулинского городского поселения. В Юго-Западной части города на границе с городским округом Новошахтинск г.Красный Сулин, ул.Центральная, 25 | Строительство телефонной канализации - 5 км, установка смотровых устройств типа ККС3-62 шт (определить проектом), скрытые переходы - 3 шт (0,1 км) | 811,8 | 5 412,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Приоритетная инвестиционная площадка Куйбышевского района Куйбышевское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 30. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 1 000,0 | 12 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Строительство 2-х отверстной телефонной канализации - 0,9 км. Прокладка ВОЛС телефонной канализации от АТС – 2,5 км. | 264,6 | 1 764,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Приоритетная инвестиционная площадка Мартыновского района Южненское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 31. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Свободная мощность для подключения телефонизации и предоставления услуги имеется в п. Южном Мартыновского района | Строительство линии ВОЛС расстоянием 6 км 102 м с выполнением 2 проколов через автодороги расстоянием 25 м каждая | 501,3 | 3 342,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка Матвеево-Курганского района Матвеево-Курганское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 32. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 1 000,0 | 12 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Строительство 2-х отверстной телефонной канализации – 3,2 км. Строительство проколов ГНБ (2-а канала) – 0,15 км Прокладка ВОЛС телефонной канализации от АТС - 6 км. | 922,5 | 6 150,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Миллеровского

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 33. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Миллеровский р-н с северной стороны от с.п.Криворожье Миллеровский р-н с.Криворожье | 1.Узел доступа сети передачи данных с.Ольховый Рог ул. Дружбы,7 1.1.Установить коммутатор Huawei LS-S3328TP-EI-DC-1шт 2.СМР по прокладке кабеля ОК-8 от М10 ОК-747 до ЦАТС "Криворожье": 2.1. Строительство скрытых подземных переходов (ГНБ) через автодороги L=0,06км. 2.2. Строительство скрытого подземного перехода (ГНБ) через ручей Осиновский-0,07км 2.3. Строительство скрытых подземных переходов (ГНБ) через газопровод высокого давления.-0,03км. 2.4. Строительство скрытых подземных переходов через проселочные дороги-0,1км 2.5. Строительство скрытых подземных переходов через газопровод низкого давления- 0,04км 2.6. Прокладка в грунте кабеля ОК-8 -20.0 км. 3. СМР для развития ШПД в с.Никольское: 3.1. Монтаж разветвительной муфты-1к-т 3.2. Монтаж тупиковой муфты-1к-т. 3.3. Монтаж оптического кросса КРС8-1шт. 4. СМР для подключения инвестиционных площадок: 4.1. Монтаж разветвительной муфты-1к-т 4.2. Монтаж тупиковой муфты-1к-т. 4.3. Монтаж оптического кросса КРС8-1шт. 4.4. Установить коммутатор Huawei LS-S2309TP-EI-DC-1шт 5. Узел доступа сети передачи данных с.Криворожье ул.Ленина,48 5.1. Установить коммутатор Huawei LS-S3328TP-EI-DC-1шт. 5.2. Монтаж оптического кросса КРС8-1шт. Материалы: Кабель ОК-8-20.3км. Технологический запас кабеля ОК-8-6,1км. Труба ПНД d-63мм-0,6км Технологический запас трубы ПНД d-63мм-0,17км. Муфта оптическая разветвительная-2к-та Муфта оптическая тупиковая -2к-та. Гильза ССД КДЗС 4525 (упак. по 10шт)- 5 уп. Комплект №7 для ввода ОК (МТОК А1)-3к-та. Комплект герметика для МЧЗ и МПЗ-5 к-ов. Комплект для ремонта муфты МТОК-А1, МТОК-Б1-5 к-ов Муфта пластмассовая защитная МПЗ для МТОК-5 к-ов Оборудование: Коммутатор Huawei LS-S3328TP-EI-DC-2шт. Коммутатор Huawei LS-S2309TP-EI-DC-1шт. Оптический кросс 19" на 8 портов (КРС-8) -3шт. Оптический транссивер (SFP модуль) одноволоконный до 40км-2 к-та. Оптический патч-корд FC-SC-2м-2шт. Оптический патч-корд FC-SC-10м-2шт. | 1 411,4 | 9 409,4 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Милютинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 34. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 12 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Милютинский район 2 км северо-западней ст. Милютинская ст.Милютинская ул. Комсомольская12 | Полиэтиленовая труба ПВХ63-100м. Кросс оптический КРС 16 FC SM-2шт Кронштейн для установки на опоре КПО-29-50шт. Скрепа для ленты А200-100шт, Лента крепления (бандажная) Л207(207)25м-4рулона. Натяжные клиновые зажимы для монтажа ОКСН РА2200-100шт | 198,2 | 1 321,2 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Морозовского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 35. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Морозовский район х. Костино-Быстрянский г.Морозовск, ул.Подтелкова, 11 | Прокладка ОК в канализации 2,7 км, прокладка кабеля ОК в грунте 6,3 км, монтаж муфт оптических 2-3 шт., монтаж оптического КРОССа 2 шт. | 735,3 | 4 902,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Мясниковского района Большесальское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 36. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Отсутствует, ВОЛС не проложена. Узел доступа сети передачи данных с. Большие Салы ул. Советская, 3 | Строительство телефонной канализации – 3,5 км, прокладка ВОК в построенной телефонной канализации – 3,5 км (точка доступа: АТС с.Большие Салы, ул.Советская, 3). Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом. | 504,0 | 3 360,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Мясниковского района Крымское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная транспортная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 37. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует. Узел доступа сети передачи данных с.Крым ул.8-я линия, 12 | Строительство телефонной канализации – 4,5 км, прокладка ВОК в построенной телефонной канализации – 4,5 км (точка доступа: АТС с.Крым, ул.8-я линия, 12). Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом. | 648,0 | 4 320,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка Неклиновского  района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 38. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Прокладка ВОЛС телефонной канализации от АТС – 1,5 км. Прокладка ВОЛС в грунт - 6 км. | 459,0 | 3 060,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка Неклиновского  района под размещение объектов агропромышленного комплекса

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 39. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Прокладка ВОЛС в грунте канализации от АТС Русский Колодец - 31 км | 1 953,0 | 13 020,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка г. Новочеркасска

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 40. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Строительство 10 км ВОЛС от пос. Хотунок до места расположения площадки | 430,0 | 3 000,0 | 6 мес. | 2 мес. | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует. Узел доступа сети передачи данных г.Новочеркасск, пр. Бакланов-ский, 25 | Прокладка ВОК-96 протяженностью 10 км от ОПТС-2 (пр.Баклановский, 25), строительство телефонной канализации - 5 км (от Харьковского шоссе до инвестиционной площадки), установка станционного оборудования (марку и емкость станционного оборудования определить при проектировании). | 1 260,0 | 8 400,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 6,5 км от существующей сети | 811,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка г. Новошахтинска 16,9 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 41. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до г. Новошахтинск отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует. Узел доступа сети передачи данных г.Новошахтинск ул. Харьковская, 56 | Прокладка кабеля по существующей и вновь построенной телефонной канализации 5 км, строительство телефонной канализации 1,5 км. Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом. | 486,0 | 3 240,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 32 км от существующей сети | 3 768,0 | 2014 -2015 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка г. Новошахтинска 20 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс.рублей) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 42. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до г. Новошахтинск отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует. Узел доступа сети передачи данных г. Новошахтинск ул. Харьковская, 56 | Прокладка кабеля по существующей телефонной канализации 4,8 км. Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом. | 243,0 | 1 620,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 32 км от существующей сети | 3 768,0 | 2014 -2015 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка Обливского района поселок Средний Чир

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 43. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 12 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Обливский р-н п. Средний Чир ст.Обливская, Ленина 25 | Проложить кабель ОК-16 по существующей телефонной канализации- 0,5 км., монтаж разветвительной муфты- 1 на 4-й шкафной район, затем проложить кабель ОК-16 по существующей телефонной канализации 1,2км. монтаж разветвительной муфты- 1на 11-й шкафной район (нуждающийся в реконструкции магистрального кабеля и большим числом отказов по технической возможности подключения к услуге ADSL и IP TV), Проложить кабель ОК-8 по существующей телефонной канализации- 0,53 км остальное в грунт. Так же перспектива развития на х. Лобачев и х. Солонецкий | 342,5 | 2 283,0 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка Октябрьского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 44. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Орловского района территория бывших очистных ЭСК

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 45. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п. Орловский, пер. Чапаевский 85, (ориентировочной протяженностью 5,45 км, в том числе 2,5 км в существующей канализации, 2,95км прокладка кабеля в грунте). Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов. | 324,0 | 2 160,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Песчанокопского  района Песчанокопское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 46. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходимо проложить оптический кабель от существующей муфты в тел.кол.№763 до тел.кол.764 протяженностью 38м, далее в грунте до существующего прокола под ж/д насыпью, далее в проколе под ж/д насыпью и до территории инвестиционной площадки в грунте -345м. Всего от муфты до площадки-383м. Необходимо смонтировать муфту и оконечное оборудование. | 84,6 | 564,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Ремонтненского района Ремонтненское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 47. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 12 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | ВОЛС проложить в телекоммуникационной канализации 1,5км; проложить в грунте 4,5км | 364,5 | 2 430,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Сальского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 48. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходимо строительство 4 км ВОЛС по городу | 140,0 | 1 200,0 | 2 мес | 1 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | В районе объекта телекоммуникации отсутствуют. Телефонная канализация проложена до пересечения ул.Есенина/ Тургенева. | В районе пересечения улиц Есенина и Тургенева выполнить прокол под автодорогой Сальск-Егорлык и установить колодец ККС-2. Проложить кабель ВОК в существующую телефонную канализацию и прокол протяженностью- 700 м. От ККС-2 до инвестиционного объекта (обозначенного на ситуационном плане S уч.=21,0 га) кабель ВОК проложить в грунт 1,6 км | 138,6 | 924,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Семикаракорского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 49. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Строительство ВОЛС на участке: РМ№2 (ВЗПС г. Семикаракорск- г. Константиновск 7,5км от ОПТС-4 г. Семикаракорска) до перспективной инвестиционной площадки Семикаракорского района. Описание работ: проложить в грунт 4 км. ВОК-8, смонтировать оптические муфты, оборудование (подрядный способ) | 252,0 | 1 680,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Таганрога

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 50. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходимо строительство 10 км ВОЛС | 250,0 | 3000,0 | 3 мес. | 1 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствует | Строительство 3-х отверстной телефонной канализации - 2 км. Прокладка ВОЛС в телефонной канализации от АТС – 2,5 км. | 423,0 | 2 820,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 2 км от существующей сети | 298,0 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка Тарасовского района Дятчинское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 51. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Тарасовский район Дятчинское сельское поселение вблизи п. Малое Полесье Тарасовский ЛТЦ п.Тарасовский у.Лермонтова №50 | Прокладка в грунте ОК-24 -21,85км. Строительство телефонной двухканальной канализации-1,5км. Установка -25 колодцев(ККС-2), прокол ГНБ через реку Глубокую-50м, прокол ГНБ-25м через дорогу п.Тарасовский-п.Весенний, прокол ГНБ-25м через дорогу п.Тарасовский-п.Малое Полесье, прокладка кабеля внутри помещений Тарасовская АТС-100м прокладка кабеля , внутри помещений проектируемая площадка-50м. | 1 725,7 | 11 504,4 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Тацинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 52. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Тацинский р-н х. Верхне-Кольцов ст. Тацинская ул. Пролетарская 1 | Проложить кабель ОК-16 по существующей телефонной канализации- 1,91 км, затем проложить кабель ОК-16 в грунте 3,19 км, монтаж разветвительной муфты- 1 шт. (перспектива на х. Крыло, х. Зазерский, х. Новосуховый х. Араканцев) затем от разветвительной муфты проложить кабель ОК-8 в грунте - 19,81 км, подвес кабеля ОК-8 по существующим опорам - 0,19 км, переходы ГМБ- 4шт. Монтаж оптического кросса | 1 741,9 | 11 612,6 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная инвестиционная площадка Усть-Донецкого района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 53. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Целинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 54. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 6 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  | Строительство телефонной канализации общей протяженностью около 1 км и ВОЛС 5,1 км, с установкой смотровых колодцев (20 шт.) прокладка ВОК по вновь построенной телефонной канализации | 459,0 | 3 060,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Цимлянского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 55. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходимо строительство ВОЛС по опорам порядка 25 км | 1000,0 | 7500,0 | 1 год | 3 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС проложен до ул. Лазо 1 ОАО «Цимлянские вина» до х. Крутой ВОЛС отсутствует. Телефонная канализация проложена до пересечения ул.Советская/ Буденого | Необходимо построить 1 отв. телефонную канализацию протяженностью 0,7 км, установить и ККС 2 - 9 шт. Проложить кабель ВОК 8 волокон в телефонную канализацию протяженностью- 2,8 км. Установить телекоммуникационный шкаф. Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов. | 252,0 | 1 680,0 |  |  | 1 Гбит/cек |

Перспективная инвестиционная площадка Чертковского района

Михайлово-Александровское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 56. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 3 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Чертковский р-н с. Михайлово-Александровское ул. Кирова, 1 Чертковский р-н, с. Михайлово-Александровка, ул.Ленина, 30 | Прокладка кабеля ОК-8 в сущ. канализации L=0,95 км. (прохождение колодцев в количестве 15 шт.); строительство кабельной канализации L=0,5км; кабельных колодцев-8 шт.; укладка кабеля ОК-8 в построенную кабельную канализацию L=0,5 км (прохождение 8 колодцев); прокладка кабеля ОК-8 по стене здания L=0,05 км; монтаж оптического кросса-2 шт.; монтаж шкафа на стороне абонента - 1 шт.; монтаж оконечного оборудования. | 124,9 | 832,8 |  |  | 1 Гбит/сек |

Перспективная  инвестиционная площадка г. Шахты

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 57. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС до площадки отсутствует | Необходимо строительство 9 км оптики по городу | 310,0 | 2 700,0 | 3 мес. | 1 мес. | 1 Гбит/сек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | ВОЛС отсутствуетУзел доступа СПД ОАО Ростелеком г. Шахты п. Артем Ленинского Комсомола 38 | Строительство телефонной канализации – 4,5 км, прокладка ВОК в существующей и построенной телефонной канализации – 8,0 км (точка доступа: ПСЭ-230, пр. Ленинского Комсомола, 38) | 691,2 | 4 608,0 |  |  | 1 Гбит/сек |
|  | Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | ВОЛС отсутствует | Требуется строительство оптической магистрали 2 км от существующей сети | 298 | 2014 год | Обеспечение скорости доступа до 100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых |

Перспективная инвестиционная площадка Шолоховского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

| № п/п | Телекоммуникационная инфраструктура | Текущая ситуация | Краткое описание работ | Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки | Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах (тыс. руб.) | Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР |  |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | ПСД | СМР |  |
| 58. | ЗАО «Кавказ-Транстелеком» | ВОЛС отсутствует | Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала | 500,0 | 15 000,0 | 1 год | 6 мес | 1 Гбит/cек |
|  | Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» | Вёшенский ЛТЦ, х.Дубровский, пер. Торговый, 10 | Прокладка кабеля ОК-8 в грунт 6 км. Монтаж кабельной распределительной сети КРС - 8 - 2 шт, труба полиэтиленовая ПНД-63 - 2 км, труба гофра - 100 м | 414,7 | 2 764,8 |  |  | 1 Гбит/сек |